TIMEFRAME 4weeks (the assignment), 10 weeks (the actual project)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **TASK** | **START DATE** | **END DATE** |
| Start Assignment 3 | 11/05/2020 | 31/05/2020 |
| Organise timeframe for project | 11/05/2020 | 14/05/2020 |
| Tools and Technologies | 21/05/2020 | 31/05/2020 |
| Project Description | 11/05/2020 | 27/05/2020 |
| Scope and Limits | 21/05/2020 | 31/05/2020 |
| Roles | 21/05/2020 | 31/05/2020 |
| Plans and Progress | 21/05/2020 | 31/05/2020 |
| Overview | 21/05/2020 | 31/05/2020 |
| Aim | 21/05/2020 | 31/05/2020 |
| Group processes and communication | 21/05/2020 | 31/05/2020 |
| Testing Requirements Description | 21/05/2020 | 25/05/2020 |
| Risks | 21/05/2020 | 31/05/2020 |
| Skills and Jobs | 21/05/2020 | 31/05/2020 |
| Create website design | 24/05/2020 | 26/05/2020 |
| Submit Assignment 3 | 31/05/2020 | - |
| Consider inputs and outputs (Create IPO Chart) | 01/06/2020 | 05/06/2020 |
| Create context diagram | 08/06/2020 | 10/06/2020 |
| Create data flow diagram | 11/06/2020 | 12/06/2020 |
| Discuss project inefficiencies | 15/06/2020 | 15/06/2020 |
| Create user personas/use case diagram | 16/06/2020 | 19/06/2020 |
| Create low fidelity designs for stakeholders | 22/06/2020 | 24/06/2020 |
| Develop website | 01/07/2020 | 29/07/2020 |
| Test during development | 01/07/2020 | 29/07/2020 |
| Begin beta testing | 29/07/2020 | 07/08/2020 |
| Fix any bugs found in beta testing | 10/08/2020 | 11/08/2020 |
| Project Finished | - | 17/08/2020 |